УТВЕРЖДАЮ Глава сельского поселения Верхнеказымский _____________Г.Н.Бандысик «___»_____________2017 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

аукциона в электронной форме (электронный аукцион), проводимом в порядке,

установленном главой 3 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ

«о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по сносу жилых домов 3 микрорайона

сельского поселения Верхнеказымский

Торги проводит: администрация сельского поселения Верхнеказымский

Место нахождения: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, п. Верхнеказымский, 2 микрорайон, д.26

Почтовый адрес:  628172 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, п. Верхнеказымский, 2 микрорайон, д.26

Адрес электронной почты: Vkazym@admbel.ru

Номер контактного телефона: (34670) 47-1-42

Верхнеказымский, 2017 год

# I. Структура Документации об открытом аукционе в электронной форме.

- Информационная карта аукциона (Приложение № 1 к Документации об аукционе в электронной форме).

- Техническое задание (Приложение № 2 к Документации об аукционе в электронной форме).

- Проект муниципального контракта (Приложение № 3 к Документации об аукционе в электронной форме).

- Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта (Приложение № 4 к Документации об аукционе в электронной форме).

Приложение № 1

к документации об аукционе в электронной форме

- ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе).

| № п/п | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Аукцион в электронной форме (далее – электронный аукцион) проводит муниципальный заказчик |
|  | Идентификационный код закупки: | 173861100694986110100100040014311244 |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: администрация сельского поселения Верхнеказымский. Место нахождения: 628172, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, п. Верхнеказымский, 2 микрорайон, дом 26 Почтовый адрес: 628172, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, п. Верхнеказымский, 2 микрорайон, дом 26 Ответственное должностное лицо: Синцов Владимир Валерьевич – заместитель главы, заведующий сектором муниципального хозяйства, телефон (34670) 47-142, факс 47-512. Адрес электронной почты: sincovvladimir@rambler.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Не привлекается |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Информация о контрактной службе заказчика, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта | Синцов Владимир Валерьевич – заместитель главы, заведующий сектором муниципального хозяйства, телефон (34670) 47-142, факс 47-512. Адрес электронной почты: sincovvladimir@rambler.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Вид и предмет электронного аукциона | Открытый аукцион в электронной форме на оказание услуг по сносу жилых домов. Проводиться среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. |
|  | Наименование и описание объекта закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Согласно техническому заданию (приложение № 2 к Документации об аукционе в электронной форме). |
|  | Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Место оказания услуг: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, п. Верхнеказымский, 3 микрорайон, дома 5, 6, 7. Условия оказания услуг: - Исполнитель обязуется оказать услуги, по сносу жилых домов, вывозу строительного мусора на полигон утилизации строительных отходов, планировке территории в соответствии с техническим заданием; - устранение недостатков оказанных услуг производится в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков несет Исполнитель; - по требованию Заказчика Исполнитель обязуется исправить все недостатки не соответствующие условиям контракта, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты услуг, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующего требования Заказчика. |
|  | Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | Услуги оказываются в соответствии со следующим графиком: 1) снос дома по адресу: п. Верхнеказымский, 3 микрорайон, дом 6 осуществляется с даты подписания контракта до 15 мая 2017 года; 2) снос дома по адресу: п. Верхнеказымский, 3 микрорайон, дом 5 осуществляется с даты подписания контракта до 30 июня 2017 года; 3) снос дома по адресу: п. Верхнеказымский, 3 микрорайон, дом 7 осуществляется с даты подписания контракта до 02 сентября 2017 года; |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей 00 коп. (приложение № 4 к Документации об аукционе в электронной форме). |
|  | Цена запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги | Не предусмотрено |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Расчет начальной (максимальной) цены муниципального контракта выполнен согласно предоставленных ценовых предложений по оказанию услуг (приложение № 4 к Документации об аукционе в электронной форме) |
|  | Источник финансирования | Источник финансирования: Бюджет сельского поселения Верхнеказымский Плательщик: администрация сельского поселения Верхнеказымский |
|  | Возможность оплаты по цене единицы работы, услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию | Не предусмотрена |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | не применяется |
|  | Единые требования к участникам закупки | Настоящий электронный аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии указанием на это в пункте 7 настоящего раздела, участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Статус субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Единые требования установлены в соответствии частями 1 и 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ |
|  | Дополнительные требования к участникам закупки | Не установлены |
|  | Требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций | Не установлено. |
|  | Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе (ст.65 ФЗ) | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса Заказчик размещает в единой информационной системе контрактной системы в сфере закупок разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Дата начала предоставления разъяснений положений документации об аукционе 14 апреля 2017 года; дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе 18 апреля 2017 года. |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе | Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 17 часов 00 минут, 24 апреля 2017 года. |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе | 24 апреля 2017 года |
|  | Дата проведения электронного аукциона | 27 апреля 2017 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе | Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать сведения установленные пунктом 1 части 3 статьи 66 Федерального Закона № 44-ФЗ. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать документы и информацию установленные частью 5 статьи 66 Федерального Закона № 44-ФЗ. |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе | Заявки на участие в электронном аукционе подаются только участниками закупки, получившими аккредитацию на электронной площадке. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктом 23 настоящей документацией об аукционе части заявки. Обе части заявок на участие в электронном аукционе подаются одновременно. Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть cоставлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований. Несоблюдение указанных требований является основанием для принятия аукционной комиссией решения о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | Требуется в размере 1 % от начальной (максимальной) цены контракта и составляет 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей 00 копеек. |
|  | Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, устанавливаются заказчиком при необходимости. | Гарантийный срок на оказанные услуги должен быть не менее 2 (двух) лет. |
|  | Срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  | Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта | Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в течение пяти дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки, он не направил Заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а также обеспечение исполнения контракта или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального Закона № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на 25 (двадцать пять) процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта (раздел 7 МК) | 1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта в размере 10% от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 120 000 (Сто двадцать тысяч) руб. 00 коп. 3. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта. 4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц. 5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение своих обязательств по контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе. 6. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по возмещению убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком. 7. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии: 7.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии; 7.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны: 7.2.1. Контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта, 7.2.2. сумма, в пределах которой гарантируется исполнение обязательств по Контракту, и срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего раздела Контракта. 7.2.3. перечень обязательств, которые обеспечивает банковская гарантия, 7.2.4. срок, в течение которого гарантом должны быть удовлетворены требования бенефициара (не может составлять более пяти рабочих дней с даты получения письменного требования), 7.2.5. адрес, по которому бенефициаром должно быть предоставлено письменное требование гаранту, 7.2.6. возможность передачи правопреемнику бенефициара по Контракту принадлежащего бенефициару по банковской гарантии права требования к гаранту, 7.2.7. обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки; 7.2.8. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару; 7.2.9. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении, 7.2.10. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии: - заверенная бенефициаром копия платежного поручение, подтверждающая перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена Контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса); -документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями Контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока); -копия документа, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность). 8. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. 9. Денежные средства возвращаются Заказчиком при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по Контракту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в этом письменном требовании. |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств) | Банк получателя: ОАО Запсибкомбанк, БИК 047102613; Получатель: ИНН 8611006949, КПП 861101001 р/счет № 4030 2810 5109 9500 0072 ОКТМО 71811406. Почтовый адрес: 628172, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Белоярский район, п. Верхнеказымский, 2 микрорайон, дом 26. Телефон (34670) 47-142 Назначение платежа: Обеспечение исполнения муниципального контракта на оказание услуг по сносу жилых домов на территории сельского поселения Верхнеказымский. |
|  | Обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены | По Контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком. |
|  | Снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы оказываемой услуги и иных условий контракта | Допускается |
|  | Изменение количества товаров, объема работ, услуг не более чем на 10 процентов | Допускается |
|  | Увеличение количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) | Не предусмотрено |
|  | Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Закона о контрактной системе | Односторонний отказ от исполнения Контракта допускается в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара | Не установлено. |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету, товара | Не установлено. |
|  | Сведения о предоставлении преимуществ участникам закупки | Не установлено. |
|  | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ и услуг), соответственно выполняемых и оказываемых иностранными лицами, установленные в документации об аукционе в соответствии со статьей 12 Закона о контрактной системе: | В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено». |
|  | Информация о банковском сопровождении контракта (в случаях, предусмотренных статьей 35 Закона о контрактной системе) | Не установлено. |
|  | Антидемпинговые меры | В соответствии со статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ. |

Приложение № 2                                             к документации об аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Снос жилых домов на территории сельского поселения Верхнеказымский.

Срок оказания услуг: с момента заключения муниципального контракта  по           02 сентября 2017 года.

Гарантийный срок на оказанные работы не менее 24 месяцев с момента подписания акта оказанных услуг Заказчиком

Требования к качеству оказанных услуг: качество оказанных услуг должны соответствовать существующим ГОСТам, ТУ и соответствовать требованиям безопасность предъявляемых к данным видам услуг. Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил.

Перечень оказываемых услуг:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Снос аварийного дома 5, 3 микрорайон п. Верхнеказымский |
|  | Разборка зданий методом обрушения: деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий | м3 строительного объема | 2 160,6 | 831 м2*2,6 м |
|  | Разборка бетонных, каменных конструкций механизированным способом: фундаменты, перегородки | м3 строительного объема | 86 |  |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т. груза | (1296,4+154,8)= 1451,2 | Усредненная норам перевода из м3 в т. - разборка конструкций из кирпича, камня, отбивки штукатурки и плитки – 1,8 т/м3; - разборка конструкций деревянных и каркасно-засыпных – 0,6 т/м3 |
|  | Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 90 км I класс груза | т. груза | 1451,2 | Вывоз на полигон утилизации г. Белоярский на расстояние 84 км. |
|  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 1918 | Площадь зем. участка отведенного под дом |
| Снос аварийного дома 6, 3 микрорайон п. Верхнеказымский |
|  | Разборка зданий методом обрушения: деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий | м3 строительного объема, включая подвал | 2 168,4 | 834*2,6 |
|  | Разборка бетонных, каменных конструкций механизированным способом: фундаменты, перегородки | м3 строительного объема | 88 |  |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т. груза | (1301+158,4)= 1459,4 | Усредненная норам перевода из м3 в т. - разборка конструкций из кирпича, камня, отбивки штукатурки и плитки – 1,8 т/м3; - разборка конструкций деревянных и каркасно-засыпных – 0,6 т/м3 |
|  | Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 90 км I класс груза | т. груза | 1459,4 | Вывоз на полигон утилизации г. Белоярский на расстояние 84 км. |
|  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 1700 | Площадь зем. участка отведенного под дом |
| Снос аварийного дома 7, 3 микрорайон п. Верхнеказымский |
|  | Разборка зданий методом обрушения: деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий | м3 строительного объема, включая подвал | 1 901,4 | 731,3*2,6 |
|  | Разборка бетонных, каменных конструкций механизированным способом: фундаменты, перегородки | м3 строительного объема | 82 |  |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т. груза | (1140,8+147,6)= 1288,4 | Усредненная норам перевода из м3 в т. - разборка конструкций из кирпича, камня, отбивки штукатурки и плитки – 1,8 т/м3; - разборка конструкций деревянных и каркасно-засыпных – 0,6 т/м3 |
|  | Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 90 км I класс груза | т. груза | 1288,4 | Вывоз на полигон утилизации г. Белоярский на расстояние 84 км. |
|  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 2513 | Площадь зем. участка отведенного под дом |

Приложение № 3                                             к документации об аукционе в электронной форме

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

на оказание услуг для муниципальных нужд

сельского поселения Верхнеказымский

п. Верхнеказымский                                                                  «_____»______________20__г.

Администрация сельского поселения Верхнеказымский, именуемый в дальнейшем Муниципальный заказчик (далее – Заказчик), от имени муниципального образования сельское поселение Верхнеказымский, в целях обеспечения муниципальных нужд администрации сельского поселения Верхнеказымский, в лице _____________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и ______________________________, именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице _________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании протокола _____________________  от ___________ № ___, заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Исполнитель обязуется оказать услуги по заданию Заказчика по сносу жилых домов на территории сельского поселения Верхнеказымский (приложение 1 к Контракту), расположенных по адресу: Ханты - Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Белоярский район, п. Верхнеказымский, 3 микрорайон, дома № 5; 6; 7, вывозу строительного мусора и оформлению актов сдачи-приемки оказанных услуг (далее – услуга), сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить данную услугу.

Идентификационный код закупки позиции плана графика: 173861100694986110100100040014311244.

1.2. Услуга выполняется иждивением Исполнителя его оборудованием, его силами и средствами. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

1.3. Срок оказания услуг: начало – с даты подписания настоящего Контракта обеими Сторонами, окончание – по 02 сентября 2017 года.

Ответственность за нарушение сроков оказания услуг несет Исполнитель, если иное не предусмотрено настоящим Контрактом.

1.4. Место оказания услуг: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, п. Верхнеказымский, 3 мкр.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО КОНТРАКТУ

2.1. Цена настоящего Контракта составляет  ________ рублей с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и является твердой на весь период действия настоящего Контракта.

Цена Контракта является неизменяемой на весь период действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по своевременному завершению оказываемых услуг, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта, оплата, выполненных после истечения конечного срока оказанных услуг, установленного  пунктом 1.3 настоящего Контракта, осуществляется по ценам, действовавшим на момент заключения настоящего Контракта.

2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема оказываемых услуг и иных условий исполнения Контракта.

2.4. Изменение Общей стоимости услуг по настоящему Контракту должно быть оформлено в качестве дополнительного соглашения  к настоящему Контракту.

2.5. Оплата по Контракту производится за фактически оказанные услуги в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после оформления и подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг (приложение 2 к Контракту), на основании выставленных Исполнителем счетов-фактур путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, при условии, что услуги оказаны надлежащим образом и в согласованные сроки, установленные Контрактом, или досрочно с согласия Заказчика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результата оказанных услуг до ее приемки Заказчиком.

3.2. При просрочке передачи или приемки результата услуг риски, предусмотренные  пунктом 3.1 настоящего Контракта, несет Сторона, допустившая просрочку.

3.3. Исполнитель вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

3.4. Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика о не зависящих от Исполнителя обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов оказываемых услуг либо создают невозможность их завершения в срок.

В случае получения Заказчиком такого предупреждения от Исполнителя он обязан в течение 15 (пятнадцати) календарных дней дать ответ Исполнителю.

3.5. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ,  и в связи с этим в существенном повышении цены услуг на определенном этапе оказания услуг по настоящему Контракту, Исполнитель обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на превышение согласованной первоначально по смете цены услуг, он вправе отказаться от Контракта. В этом случае Заказчик уплачивает Исполнителю цену за оказанную часть услуг.

Исполнитель, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в настоящем Контракте цены услуг, обязан выполнить свои обязательства по Контракту по цене, определенной в настоящем  Контракте.

3.6. Заказчик вправе:

- во всякое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность;

- отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта или оказывает услуги настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным;

- назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков, если во время оказания услуг станет очевидным, что они не будут оказаны надлежащим образом, и, при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего Контракта, либо поручить исправление другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков.

3.7. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата услуг отказаться от исполнения Контракта, уплатив Исполнителю, часть установленной цены пропорционально части услуг, оказанных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

4. ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ УСЛУГ, ОКАЗАННОЙ ИСПОЛНИТЕЛЕМ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложением к нему, с участием Исполнителя осмотреть и принять оказанные услуги (их результат) по акту сдачи-приемки оказанных услуг, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат услуг, или иных недостатков немедленно заявить об этом Исполнителю.

4.2. Оказываемые услуги, качество и используемые материалы должны соответствовать требованиям СНиП, ГОСТов, иным нормативным документам и настоящему Контракту.

4.3. Заказчик, обнаруживший недостатки в услугах при их приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте сдачи-приемки были оговорены эти недостатки, либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

4.4. Заказчик, принявший услуги без проверки, лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).

4.5. Заказчик, обнаруживший после приемки услуг отступления от настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя в разумный срок при их обнаружении.

4.6. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков оказанных услуг или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем настоящего Контракта или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами,  обе Стороны поровну.

4.7. Для проверки соответствия качества оказанных услуг требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

4.8. В случае привлечения Заказчиком к проведению экспертизы независимых экспертов, срок экспертизы по настоящему Контракту не может превышать 30 (тридцати) календарных дней.

4.9. По результатам экспертизы исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Контракту, уполномоченные лица Заказчика составляют мотивированное заключение об исполнении или  ненадлежащем исполнении Исполнителя обязательств по оказанию услуг.

Мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств вносится в акт сдачи-приемки оказанных услуг по настоящему Контракту. На основании заключения уполномоченных лиц Заказчик передает Исполнителю подписанный со своей Стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг по настоящему Контракту или мотивированный отказ от его подписания.

4.10. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

4.11. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

4.12. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размеры штрафа устанавливаются в виде фиксированной суммы в размере 2,5 процента цены Контракта.

4.13. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю (требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени..

4.14. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом. При этом штрафы не применяются в случае просрочки Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» и составляет 10 (десять) процентов от цены Контракта.

4.15. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа).

4.16. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

5.1. Стороны принимают к сведению, что Исполнитель внес обеспечение исполнения Контракта на сумму __________ рублей (___________).

5.2. Обеспечение исполнения Контракта должно обеспечивать выполнение всех обязательств Исполнителя по Контракту, в том числе по возмещению убытков, а также уплате неустоек.

5.3. В случае если Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта выбрана безотзывная банковская гарантия, Исполнитель обязан предоставить Заказчику оригинал безотзывной банковской гарантии в течение пяти дней с момента заключения Контракта. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

5.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей главе Контракта.

5.5. Денежные средства, внесенные в качестве залога, в качестве способа обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Исполнителю при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту, за период с заключения Контракта до даты начала срока действия гарантийных обязательств, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя.

5.6. В случае если Исполнитель в качестве обеспечения исполнения Контракта выбрал безотзывную банковскую гарантию и по истечении пяти дней с момента заключения Контракта не предоставил оригинал безотзывной банковской гарантии, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от цены Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, до момента надлежащего исполнения обязательства.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

6.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объемов, качества оказываемых услуг и иных условий Контракта;

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объемы услуг не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

6.2. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание услуг, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

6.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

6.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

6.5. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

6.6.  В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем услуг, оказанных Исполнителем.

6.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

6.8. Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.9. Если Заказчиком проведена экспертиза услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

6.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком данного требования считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя (по его адресу, указанному в Контракте). При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

6.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.12. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

6.13. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

6.14. Информация о Исполнителе, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» порядке в реестр недобросовестных Поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

6.15. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта Заказчик вправе осуществить закупку товара (работ, услуг), исполнение которого являлись предметом расторгнутого Контракта. При этом в случае, если до расторжения Контракта Исполнитель частично исполнил обязательства, предусмотренные Контрактом, при заключении нового Контракта на основании настоящего пункта количество оказанных услуг должно быть уменьшено с учетом количества оказанных услуг по расторгаемому Контракту, а цена Контракта должна быть уменьшена пропорционально количеству оказанных услуг.

6.16. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, если в Контракте было предусмотрено право Исполнителя принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.17. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем данного требования считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

6.18. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.19. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

6.20. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.21. Информация об изменении Контракта или о расторжении Контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается Заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения Контракта или расторжения Контракта.

7. ЭКСПЕРТЫ, ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Для проверки представленных Исполнителем результатов предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу.

7.2. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании заключенных контрактов.

7.3. Для проведения экспертизы оказанных услуг эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке оказанных услуг, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

7.4. Эксперт, экспертная организация обязаны уведомить в письменной форме Заказчика и Исполнителя о допустимости своего участия в проведении экспертизы (в том числе об отсутствии оснований для не допуска к проведению экспертизы).

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

8.2. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

8.3. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

8.4. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

8.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

8.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

8.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в суде.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий Контракт действует с момента заключения его Сторонами до              02 сентября 2017 года.

9.2. Обязательства Сторон, неисполненные до даты истечения срока действия настоящего Контракта, указанного в п. 9.1 Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.

9.3. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по Контракту третьим лицам.

9.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, когда новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.5. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по настоящему Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

9.6. Изменение и дополнение настоящего Контракта, не противоречащие действующему законодательству РФ, возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Контракту. Дополнительные соглашения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 12 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

10.2. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

11.1. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Контракта:

Приложение № 1 – Спецификация работ;

Приложение № 2 – Акт сдачи-приемки оказанных услуг.

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик [вписать нужное] [вписать нужное] М.П. | Исполнитель [вписать нужное] [вписать нужное] М.П. |
| --- | --- |

Приложение 1

к муниципальному контракту

№ ____ от « ___» _______20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ РАБОТ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Снос аварийного дома 5, 3 микрорайон п. Верхнеказымский |
|  | Разборка зданий методом обрушения: деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий | м3 строительного объема | 2 160,6 | 831 м2*2,6 м |
|  | Разборка бетонных, каменных конструкций механизированным способом: фундаменты, перегородки | м3 строительного объема | 86 |  |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т. груза | (1296,4+154,8)= 1451,2 | Усредненная норам перевода из м3 в т.: - разборка конструкций из кирпича, камня, отбивки штукатурки и плитки – 1,8 т/м3; - разборка конструкций деревянных и каркасно-засыпных – 0,6 т/м3 |
|  | Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 90 км I класс груза | т. груза | 1451,2 | Вывоз на полигон утилизации г. Белоярский на расстояние 84 км. |
|  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 1918 | Площадь зем. участка отведенного под дом |
| Снос аварийного дома 6, 3 микрорайон п. Верхнеказымский |
|  | Разборка зданий методом обрушения: деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий | м3 строительного объема, включая подвал | 2 168,4 | 834*2,6 |
|  | Разборка бетонных, каменных конструкций механизированным способом: фундаменты, перегородки | м3 строительного объема | 88 |  |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т. груза | (1301+158,4)= 1459,4 | Усредненная норам перевода из м3 в т.: - разборка конструкций из кирпича, камня, отбивки штукатурки и плитки – 1,8 т/м3; - разборка конструкций деревянных и каркасно-засыпных – 0,6 т/м3 |
|  | Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 90 км I класс груза | т. груза | 1459,4 | Вывоз на полигон утилизации г. Белоярский на расстояние 84 км. |
|  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 1700 | Площадь зем. участка отведенного под дом |
| Снос аварийного дома 7, 3 микрорайон п. Верхнеказымский |
|  | Разборка зданий методом обрушения: деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий | м3 строительного объема, включая подвал | 1 901,4 | 731,3*2,6 |
|  | Разборка бетонных, каменных конструкций механизированным способом: фундаменты, перегородки | м3 строительного объема | 82 |  |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т. груза | (1140,8+147,6)= 1288,4 | Усредненная норам перевода из м3 в т.: - разборка конструкций из кирпича, камня, отбивки штукатурки и плитки – 1,8 т/м3; - разборка конструкций деревянных и каркасно-засыпных – 0,6 т/м3 |
|  | Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 90 км I класс груза | т. груза | 1288,4 | Вывоз на полигон утилизации г. Белоярский на расстояние 84 км. |
|  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 2513 | Площадь зем. участка отведенного под дом |

Заказчик:								Исполнитель:

____________________					____________________

«___» ______ 20__ г. 					«___» ______ 20__ г.

М.П. 									М.П.

Приложение 2

к муниципальному контракту

№ ____ от « ___» _______20__ г.

АКТ

СДАЧИ-приемки ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

п. Верхнеказымский                                                                        «___»__________________20__ г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________________________, действующего на основании _________________________________, с одной стороны, и __________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице ______________________________, действующего на основании ___________________________________________________ , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с муниципальным контрактом №___ от «___»__________20__ г. _________________ Исполнитель оказал услуги, а именно:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Вышеуказанные обязательства по Контракту должны быть выполнены «__»___________________ 20__ г., фактически выполнены «__»___________________ 20__ г.

Сдал:                                           	              Принял:

Заказчик: 								 Исполнитель:

____________________					____________________

«___» ______ 20__ г.				    	            «____» ______ 20__ г.

М.П. 								М.П.

_______________

# Footnotes

В случае, если при заключении контракта объем подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов и пассажиров, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки невозможно определить, в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке заказчиком может быть указана цена запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги.

Единая информационная система контрактной системы в сфере закупок (единая информационная система, ЕИС) - совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 Закона о контрактной системе и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». До ввода в эксплуатацию ЕИС информация размещается на сайте - www.zakupki.gov.ru.